Producto final U3

Mauricio David Magaña Mercado

Índice

Fases de los Sprint 	2

Los Sprint graficados	8

Evidencia del funcionamiento de los Sprint	9

Evidencia_de _los_Sprint_1	10

Evidencia_de _los_Sprint_2	10

Evidencia_de _los_Sprint_3	11

Código de Sprint almacenados en Github	12

Diseño de Leyout Preliminar	12

Fases de los Sprint

| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID PLAT_01_GH de la historia #1 Layout Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea: Diseño de Layout. | Diseño general y modelo de la plataforma de inicio. Espacios y lugares de información. | Diseñador web y fontend. | En proceso | 8 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. |  |  | 8 hrs. | Por revisar |
| Tarea: Definir lenguajes de programación. | Definir lenguajes de programación básica como HTML, CSS, JavaScript, y frameworks. | Programador frontend. | En proceso | 2 hrs. | 2 hrs. |  |  |  | 2 hrs. | Por revisar |

| Tarea: Esquema general de página. | Modelado general de la plataforma con semejanza a al producto final | Diseñador gráfico y frontend. | En proceso | 10 hrs. |  | 4 hrs. | 4 hrs. | 2 hrs. | 10 hrs. | Por revisar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea: Definir Modelo Responsive web Desing. | Definir estructura general de la plataforma | Diseñador gráfico y frontend. | Por asignar | 6 hrs. |  |  | 4 hrs. | 2 hrs. | 6 hrs. | Por revisar |

| ID PLAT_02_GH de la historia #2 Tipografía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea: Modelado de tipografías | Desarrollo y diseño para generar modelo de tipografías | Diseñador gráfico, programador frontend | En proceso | 2 hrs. | 2 hrs. |  |  |  | 2 hrs. | Por revisar |
| Tarea: Creación de Layout de tipografías usadas para proceso. | Genera Layuot de tipografías para futuras páginas o modificaciones. | Diseñador gráfico, programador frontend. | En proceso | 2 hrs. | 2 hrs. |  |  |  | 2 hrs. | Por revisar |

| ID PLAT_03_GH de la historia #3 Publicidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea: Diseñar plantilla de SKU de oportunidad para futuros cambios rápidos | Diseño de lugar y espacio de SKU de oportunidad. | Diseñador gráfico, programador frontend. | En proceso | 4 hrs. |  |  | 2 hrs. | 2 hrs. | 4 hrs. | Por revisar |

| Tarea: Definir lugar y espacios disponibles para banner´s. cantidad de espacios a usar | Definir lugar banner de publicidad y patrocinadores externos | Diseñador gráfico y Equipo de Publicidad | En proceso | 2 hrs. |  | 2 hrs. |  |  | 2 hrs. | Por revisar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea: Definir espacios para publicidad externa. | Definir cantidad de sku publicados y espacios en modelo de cajas estándar | Diseñador gráfico, programador forntend. | En proceso | 2 hrs. |  | 2 hrs. |  |  | 2 hrs. | Por revisar |

| ID PLAT_04_GH de la historia #4 Menú Navegación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea: Definir tipos de menú a usar | Se define bosquejo de estructura menús de navegación por modelo, tipo, diseño o tamaño. | Diseñador gráfico y programador forntend. | En proceso | 2 hrs. |  | 2 hrs. |  |  | 2 hrs. | Por revisar |
| Tarea: Contenido de menú, Inicio, sku, promociones, etc | Se define formato y contenidos de menús de navegación. | Diseñador gráfico y programador forntend. | En proceso | 3 hrs. | 3 hrs. |  |  |  | 3 hrs. | Por revisar |
| Tarea: Presentar diseño de pruebas de usabilidad | Presentación de menús y pruebas de funcionalidad UX, UI | Diseñador gráfico, frontend, diseñador UX, UI programador forntend. | En proceso | 4 hrs. | 2 hrs. |  | 2 hrs. |  | 4 hrs. | Por revisar |

| ID PLAT_04_GH de la historia #5 Diseño de articule para clientes y comentarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea: Diseño de articule para comentarios diseño básico de caja de comentarios | Diseño de caja de comentarios, como se presentará en página. | Diseñador gráfico, frontend, diseñador UX. | En proceso | 4 hrs. | 2 hrs. |  | 2 hrs. |  | 4 hrs. |  |
| Tarea: Diseño básico de registro de clientes. | Diseño de PLANTILLA de registro de ctes. Es decir NOMBRE, CIUDAD, EMAIL, CIUDAD, ETC. | Diseñador gráfico, frontend, diseñador UX. | En proceso | 4 hrs. | 2 hrs. |  | 2 hrs. |  | 4 hrs. |  |

Los Sprint graficados

Evidencia del funcionamiento de los Sprint

Evidencia_de _los_Sprint_1

Evidencia_de _los_Sprint_2

Evidencia_de _los_Sprint_3

Código de Sprint almacenados en Github

https://github.com/ValticoDavid/proyecto_II

Diseño de Leyout Preliminar